|  |  |
| --- | --- |
| BỘ CÔNG THƯƠNG  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀNỘI** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Phụ lục 5**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐA/KLTN**

Tên đề tài: Xây dựng website quản lý khách sạn Bình Dân sử dụng ReactJS và NodeJS

Họ tên sinh viên: Vi Thị Thanh Trúc Mã SV: 2021603110

Lớp: 2021DHKTPM02 Ngành: Kỹ thuật phần mềm Khóa: K16

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Ngày kiểm tra** | **Kết quả đạt được** | **Nhận xét của CBHD** |
| 1 | 23/03/2025 | Phân tích yêu cầu hệ thống, nghiên cứu các công nghệ NodeJS, ReactJS. |  |
| 2 | 30/03/2025 | Thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng kiến trúc backend với NodeJS và Express. |  |
| 3 | 06/04/2025 | Xây dựng các API đặt phòng, quản lý phòng, quản lý dịch vụ, đánh giá và phân trang dữ liệu. |  |
| 4 | 13/04/2025 | Xây dựng API đăng ký, đăng nhập, quản lý tiện ích, quản lý nhân viên. |  |
| 5 | 20/04/2025 | Xây dựng API quản lý khách hàng, quản lý hóa đơn, thanh toán và thống kê. |  |
| 6 | 27/04/2025 | Xây dựng giao diện đăng nhập, đăng ký, trang chủ, danh sách phòng và kết nối với API. |  |
| 7 | 04/05/2025 | Xây dựng giao diện các chức năng: lịch sử đặt phòng, lịch sử đặt dịch vụ, đặt phòng, đặt dịch vụ, thanh toán hóa đơn. |  |
| 8 | 11/05/2025 | Xây dựng giao diện quản trị: quản lý phòng, quản lý đặt phòng, hóa đơn, nhân viên và thống kê. |  |
| 9 | 17/05/2025 | Kiểm thử hê thống, xử lý lỗi phát sinh, hoàn thiện báo cáo. |  |

Đánh giá chung:………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….Cho phép sinh viên bảo vệ ĐA/KLTN: □ Có □ Không

*Hà Nội, ngày … tháng… năm 20…*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **NGƯỜI HƯỚNG DẪN**  *(Ký và ghi rõ họ tên)* |